一、招标条件

为尽快通过际华高分子材料高科产业园项目一期二阶段工房（9#工房、10#工房、11#工房、12#工房、3#-13#工房）的消防验收，加快推进项目一期的整体验收工作，需进行项目一期二阶段的消防整改，招标人为际华三五一七橡胶制品有限公司，建设资金为企业自筹。工程已具备招标条件，现对该工程进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

二、项目概况与招标范围

- 2.1、项目名称：际华高分子材料高科产业园项目一期二阶段消防整改及验收工程

- 2.2、建设地点：湖南城陵矶新港区际华高分子材料高科产业园

- 2.3、工程施工期：45日历天 。

- 2.4、质量要求：施工满足施工图设计及有关规范要求，并通过消防验收。

- 2.5、招标范围：该项目采用公开招标。包括：

- 2.5.1、项目一期二阶段工房共计6栋，分别为：9#工房（面积：4840平方米）、10#工房（4040平方米）、11#工房（2800平方米）、12#工房（2800平方米）、3#-13#工房（10930平方米），建筑面积：25410平方米，投资规模按300.00万元控制。主要工作内容包括：

- a、全部工房室内安装消防固定水炮环管，以及按图纸安装智能水炮系统。

- b、全部工房室内按图安装火灾自动报警系统、集中智能应急疏散系统。

- c、3#工房框架区域按图安装自动喷淋系统（含新增的湿式报警阀）。

- d、全部工房的钢结构部分局部按要求刷防火涂料，钢结构构件的具体涂刷范围依据现场实际情况确定，以通过消防专项验收为标准。

- e、二阶段工房室内新增消防设施的电源、控制系统线路安装，室外电源、控制线路管内敷设至消防控制室（技术研发中心一楼）。

- f、消防控制室内新增一台消防主机，含安装调试。

- g、二阶段消防全系统调试，实现与园区一期已完成消防系统的联动；组织并通过资质符合的第三方消防设施检测单位进行检测，并出具有效的检测报告。

- h、就二阶段消防验收工作与各验收相关职能部门的沟通、协调，并通过消防验收。

- 2.5.2、中标单位对本工程的质量、安全、工期、造价及验收全面负责。

- 2.6、保修要求：按国家和行业的现行标准执行，质保期24个月。

三、投标人资格要求

3.1、投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的法人，营业执照有效且经营范围涵盖所投标的内容；湖南省外企业需按照省住建厅湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询结果为准）或具有有效的入湘施工登记证；

3.2、投标人须具备在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，无拖欠农民工工资的情况。

3.3、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。

3.4、投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

3.5、投标人与招标人不存在现实的或潜在的利益冲突。

3.6、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，经营状况良好。

3.7、投标人要求具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质；安全生产许可证处于有效期。

3.8、投标人拟安排的项目负责人具有机电工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书且无在建工程；施工项目部关键岗位其他人员按湘建建[2015]57号文规定。

3.9、本工程不允许联合体投标。

四、评标办法

本项目评标办法采用（投标报价和技术评审）综合打分的方式进行评标。

五、投标保证金

5.1 投标保证金的金额：人民币伍万元整（50000.00元）。

5.2、缴纳时间：2021年12月14日（北京时间）下午17：00前（含），以招标人的资产财务部到账时间为准。

3、缴纳方式：银行转账

账户名：际华三五一七橡胶制品有限公司

开户行：工商银行岳阳市解放路支行

账  号：1907 0664 0902 2102 589

六、招标文件的获取及报名

6.1、投标人需在际华集团电子化采购平台（网址：http://www.jihuacaigou.com/）进行供应商注册，本次招标不提供纸质招标文件，通过际华集团电子化采购平台提供电子版招标文件发送，各投标单位按要求自行下载。

6.2、报名时间及获取招标文件时间：

6.2.1、投标人报名和招标文件的领取全部在际华集团电子化采购平台上完成。

6.2.2、网上报名和招标文件下载时间：2021年11月24日至2021年11月29日，上午8：30时至12：00时，下午14：00时至17：00时（节假日不休息，北京时间，下同），完成报名后，及时按要求下载招标文件，逾期不受理。

6.2.3、在投标报名时间内，投标人未按要求完成注册和报名，其报名将会被拒绝，不能参加本次投标活动。

6.3、招标文件质疑截止时间及形式：在投标报名时间内，以书面形式提交招标人（与联系人进行联系）。

七、投标文件的递交

7.1、投标人需要将投标文件的电子版（扫描件）于2021年12月14日下午17时前上传至际华集团电子化采购平台（网址：http://www.jihuacaigou.com/）,逾期未上传视为弃标。

7.2、本次公开招标招标人不接受投标人的纸质投标文件，投标人按要求上传即可。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在际华集团电子化采购平台(http://www.jihuacaigou.com/)上发布。

九、行政监督

本次招标项目接受际华三五一七橡胶制品有限公司纪委和招投标领导小组监督。

十、联系方式

招 标 人：际华三五一七橡胶制品有限公司

联 系 人：廖乐

联系电话：15507305708